회의록

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 일시 | 2025-09-17 오후 4 : 00 | | |
| 장소 | 글로벌아카데미학원 3층 3강의실 | 작성자 | 안준휘 |
| 참석자 | 안준휘, 강성빈, 강민서, 이주영, 문희성 | | |
| 회의 목적 | 현재 프로젝트의 진행도를 업무별로 팀원들이 서로 공유하며 WBS상에서 차주 일정을 계획하는 것을 논의 | | |
| 안건 | 1. 금주 진행사항 공유  2. 차주 일정 계획 | | |
| 회의내용 | 1. 금주 진행사항 공유  1) 안준휘(팀장, RPA)  - 매일 팀원들의 진행사항을 점검하여 WBS 버전 업(v1.2 -> v1.3)  - 발표 자료 프레젠테이션 작성중, 하기 목록 작성 완료  ㄱ) 프로젝트 개요 (주제 선정 배경 및 목표, 필요성과 기대효과)  ㄴ) 개발환경 (개발 언어 및 도구, 프레임 워크)  ㄷ) 업무분담 및 개발일정(팀원별 업무소개, WBS기반 개발 일정)  - RPA 업무 시나리오 작성중  2) 이주영(백엔드)  - DB 구축 완료  - 로그인,회원가입,아이디/비밀번호 찾기 페이지 DB, API 연동 완료  - 메인 페이지 및 메뉴별 페이지별 DB 연결 중  - Spring Security 적용중  3) 문희성(백엔드)  - 외부 API 연동하여 데이터 출력 테스트 완료(공공데이터, Dart API등)  4) 강민서(프론트)  - figma툴을 활용하여 ERP 대시보드 화면 설계 완료  - 로그인,회원가입,아이디, 비밀번호 찾기 페이지 화면 구현완료  - 메인페이지 및 메뉴별 페이지 화면 구현 진행중  5) 강성빈(파이썬(머신러닝))  - 데이터 전처리 계획서 작성 완료  - 데이터 전처리 코드 작성(분석 및 예측) 및 시각화 완료  2. 차주 일정 계획  1) 안준휘 : 팀장  - RPA 업무자동화 시나리오 설계 작성 마무리 예정  - 팀원 진행사항 점검  2) 이주영 백엔드  - 메뉴별 모든 상세페이지 DB,API 연동 마무리  - 개발 파일 형상관리 마무리  3) 문희성 : 백엔드  - 외부 API 데이터를 활용하여 DB 더미데이터 작업 예정    4) 강민서 : 프론트  - 메인 페이지 및 메뉴별 페이지 화면 구현 완료 예정  5) 강성빈 : 파이썬(머신러닝)  - 데이터 시각화 및 전처리 데이터를 활용하여 엑셀 형식 예측보고서 작성 코드 구현 예정 | | |
| 향후 계획 | 1. 매주 회의 계획  1) 회의 시간 : 매주 수요일 오후 정기 회의 진행  2) 회의 내용 : 프로젝트 진행사항 및 이슈 관련 공유  3) 회의 보고계획 : 수요일 오후에 회의 한 내용을 토대로 회의록 작성 후 매주 목요일 12시전까지 박유진 선생님께 메일로 회의록 전달 | | |