회의록

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 일시 | 2025-09-24 오후 4 : 00 | | |
| 장소 | 글로벌아카데미학원 3층 3강의실 | 작성자 | 안준휘 |
| 참석자 | 안준휘, 강성빈, 강민서, 이주영, 문희성 | | |
| 회의 목적 | 현재 프로젝트의 진행도를 업무별로 팀원들이 서로 공유하며 WBS상에서 차주 일정을 계획하는 것을 논의 | | |
| 안건 | 1. 금주 진행사항 공유  2. 차주 일정 계획 | | |
| 회의내용 | 1. 금주 진행사항 공유  1) 안준휘(팀장, RPA)  - 매일 팀원들의 진행사항을 점검하여 WBS 버전 업(v1.2 -> v1.3)  - RPA 업무 프로세스 개발중, RPA 수행결과 보고서 파일 템플릿 작성중  2) 이주영(백엔드)  - 메인 페이지 및 메뉴별 페이지별 DB 연결 중  - Spring Security 적용완료  - 이슈 : 형상관리가 제대로 되지 않아 프론트 작업과 충돌발생하여  형상관리 진행중  3) 문희성(백엔드)  - 외부 API 연동하여 데이터 더미데이터 진행중(공공데이터, Dart API등)  4) 강민서(프론트)  - 메인페이지 및 메뉴별 페이지 화면 구현 진행중  5) 강성빈(파이썬(머신러닝))  - 2018년 이전 삼성매출데이터 형식이 이후 데이터와 상이하여 데이터 전처리시 예외처리 진행중  2. 차주 일정 계획  1) 안준휘 : 팀장  - RPA 업무자동화 개발완료예정  - 팀원 진행사항 점검  - 산출물 취합 예정  - 단위 테스트, 통합 테스트  2) 이주영 백엔드  - 메뉴별 모든 상세페이지 DB,API 연동 마무리  - 권한관리  ㄱ) 관리자 계정은 모든 계정을 정보를, 일반 사원계정은 자신의 정보만 확인  ㄴ) 게시글 등록 수정 : 부서 및 직급별 수정권한 부여  ㄷ) 메뉴별 페이지 관련 출력데이터를 엑셀 형식으로 다운로드  3) 문희성 : 백엔드  - 더미데이터 작업 마무리 예정  - 추후 테스트 진행하여 오류 개선    4) 강민서 : 프론트  - 메인 페이지 및 메뉴별 페이지 화면 구현 완료 예정  - 로그아웃 버튼 우측 상단 고정  -  5) 강성빈 : 파이썬(머신러닝)  - 파이썬 개발 파일을 배치(.bat)파일로 실행되게 하여 이후 RPA로 파이썬 개발 파일을 수행할 예정 | | |
| 향후 계획 | 1. 매주 회의 계획  1) 회의 시간 : 매주 수요일 오후 정기 회의 진행  2) 회의 내용 : 프로젝트 진행사항 및 이슈 관련 공유  3) 회의 보고계획 : 수요일 오후에 회의 한 내용을 토대로 회의록 작성 후 매주 목요일 12시전까지 박유진 선생님께 메일로 회의록 전달 | | |