회의록

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 일시 | 2025-10-01 오후 4 : 00 | | |
| 장소 | 글로벌아카데미학원 3층 3강의실 | 작성자 | 안준휘 |
| 참석자 | 안준휘, 강성빈, 강민서, 이주영, 문희성 | | |
| 회의 목적 | 현재 프로젝트의 진행도를 업무별로 팀원들이 서로 공유하며 WBS상에서 차주 일정을 계획하는 것을 논의 | | |
| 안건 | 1. 금주 진행사항 공유  2. 차주 일정 계획 | | |
| 회의내용 | 1. 금주 진행사항 공유  1) 안준휘(팀장, RPA)  - 매일 팀원들의 진행사항을 점검하여 WBS 버전 업(v1.3 -> v1.4)  - RPA 업무 프로세스 개발중  ㄱ) 웹 서버 실행루 웹 사이트 접속하는 프로세스 구현 완료  ㄴ) 메뉴별 사이트 엑셀 다운로드 하여 보고서 작성하는 프로세스 개발 중  2) 이주영(백엔드)  - 메인 페이지 및 메뉴별 페이지별 DB 연결 중  - 메뉴별 페이지 부서별 권한 부여 완료  - 메뉴별 페이지 엑셀 다운로드 기능 구현 완료  3) 문희성(백엔드)  - 외부 API 연동하여 데이터 더미데이터 진행중(공공데이터, Dart API등)  4) 강민서(프론트)  - 메인페이지 및 메뉴별 페이지 화면 구현 진행중  - 회원 가입 화면에서 부서 및 직급 선택하도록 구현 완료  - 로그아웃 및 마이페이지 버튼 우측상단에 고정하도록 구현 완료  5) 강성빈(파이썬(머신러닝))  - 삼성 매출 데이터 관련 IR 자료 pdf파일로 백업 완료  - 배치파일(.bat)로 머신러닝 관련 개발파일 작동하도록 구현중  2. 차주 일정 계획  1) 안준휘 : 팀장  - RPA 업무자동화 개발마무리예정  ㄱ) 웹사이트에서 엑셀 다운로드 하여 수익관련 분석 보고서 작성 구현 예정  ㄴ) 파이썬 개발파일 실행하여 수익 예측 보고서 작성 구현 예정  ㄷ) 최종 결과 파일을 메일로 발송하도록 구현 예정  - 개발 마무리  - 산출물 취합 및 발표자료 준비  - 단위 테스트, 통합 테스트  2) 이주영 백엔드  - 메인 페이지 시각화 관련 데이터 연동  3) 문희성 : 백엔드  - 더미데이터 작업 마무리  - 추후 테스트 진행하여 오류 개선    4) 강민서 : 프론트  - 메인 페이지 및 메뉴별 페이지 화면 디자인 마무리  - 마이페이지 화면 구현 및 디자인 마무리    5) 강성빈 : 파이썬(머신러닝)  - 파이썬 개발 파일을 배치(.bat)파일로 실행되게 하여 이후 RPA로 파이썬 개발 파일을 수행할 예정 | | |
| 향후 계획 | 1. 매주 회의 계획  1) 회의 시간 : 매주 수요일 오후 정기 회의 진행  2) 회의 내용 : 프로젝트 진행사항 및 이슈 관련 공유  3) 회의 보고계획 : 수요일 오후에 회의 한 내용을 토대로 회의록 작성 후 매주 목요일 12시전까지 박유진 선생님께 메일로 회의록 전달 | | |